## BASSIN RM – PROGRAMME D’ACTIONS SUR LA POLLUTION PAR LES PCB

FICHE ACTION N° 1.6 Analyses sur cultures irriguées : sols et cultures. Recherche de données scientifiques. 1.6.2 : «Usage des sédiments du Rhône en agriculture»

Objectif de l’action : Répondre à la question : L’épandage des sédiments du fleuve Rhône sur des terrains agricoles, peut-il présenter des risques de pollution des sols, cet épandage pouvant être volontaire (fertilisation avec des limons) ou naturel (crues).

Descriptif sommaire de l’action : Comme exposé dans la fiche « irrigation », les végétaux n’absorbent pas les PCB par les racines. L’analyse menée est donc centrée sur l’identification d’une pollution « environnementale » de ces sols, mais quelques végétaux seront néanmoins prélevés : Pour les usages « fertilisation » : - Enquête auprès des acteurs agricoles sur les pratiques actuelles et passées. Pour les crues : - Identification des zones d’épandages fréquemment mise en eau (avec les résultats de l’étude globale des crues du Rhône) Ensuite : - Identification des parcelles - Prélèvements (de sols principalement, mais également quelques végétaux), analyses - Interprétation

Organisme porteur : DRAF de bassin (service de la protection des végétaux)

Partenariats techniques nécessaires et délais envisageables de réalisation : Fertilisation Qui / Avec; Crue Qui / Avec; Délai. Identification des secteurs; DDAF / CA; DIREN / SNRS; Fin janvier. Choix des parcelles; DRAF; DRAF; Fin févier. Prélèvements; DRAF; DRAF; Fin mars. Résultats analyses; Laboratoires; mai. Interprétation; AFSSA; été. Décision.

Coûts estimatifs : Maximum 17.000 €

Participations financières possibles :